R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

## HOTARAREA  nr. 41 din 30.05.2023

privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”  în contextul prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 pentru proiectul

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 30.05.2023

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;

- art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se mentionează următoarele avize, prevăzute de lege:

luând act de:

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 pentru proiectul "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA", înregistrat cu nr. 85/29.05.2023;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 86/29.05.2023 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 pentru proiectul "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”;

- Proiectul de hotarare nr.43 din 29.05.2023 initiat de primarul comunei Sarmizagetusa dl. Hibais Leontin Dorin prin care propune aprobarea implementarii proiectului si aprobarea majorarii valorii de investitie a proiectului "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 38/10.08.2016, privind implementarea proiectului "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA",

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 23/10.03.2020 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”,

-  prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; Nota justificativă pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu cu nr. 2163/14.10.2022.

- raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.113/30.05.2023, nr.115/30.05.2023 si nr.117/30.05.2023;

În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, coroborat cu art.5 lit.cc, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea valorii lucrărilor din cadrul proiectului "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”, respectiv majorarea Contractului de lucrări nr. 2348/17.09.2020 cu Rezerva de implementare inițial constituită în valoare de 23% din valoarea restului de executat fizic și valoric la data de 13.09.2022 - 257.803,49 lei fără TVA, conform Notei justificative pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu nr. 2163/14.10.2022.

Art. 2. Se aprobă majorarea Contractului de lucrări nr. 2348/17.09.2020 la valoarea totală de 4.624.675,78 lei fără TVA, conform Deviz general și Deviz pe obiecte actualizat cu Rezerva de implementare.

Art. 3. Beneficiarul își asumă utilizarea Rezervei de implementare constituite numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de lucrări, inclusiv aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, numai în cazul avizării favorabile de către AFIR a actului adițional la contractul de finanțare nr. 0720AM00021652200380/12.07.2017 în vederea majorării valorii proiectului cu valoarea ajustărilor de preț conform Actului adițional nr. 4/17.10.2022 de la Contractul de lucrări nr. 2348/17.09.2020 și a actelor adiționale ulterioare pe tema Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022.

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investiții "INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA” urmare a constituirii Rezervei de implementare, indicatori tehnico-economici actualizati:

- Numarul locuitorilor deserviti de Proiect este 440

- Caracteristicile tehnice si economice ale Proiectului sunt dupa cum urmeaza:

Total conducte canalizare : L = 14.573 m, din care:

- conducte PVC, (D=200 mm., D=250 mm.) L= 13.342 m.;

- conducte refulare PEHD (D=75 mm., D=63 mm.) L= 1.231 m.

- statii de pompare: 5 buc;

- racorduri canalizare 153 buc.

- Valoarea totala a investitiei cu TVA este de 6.157.570,96 lei, respectiv 1.356.591,97 euro, din care C+M cu TVA 4.775.683,32 lei respectiv 1.052.144,38 euro

- Numarul operatorilor economoci si de institutii sociale si de interes public, institutii de interes public deserviti de Proiect este de 16 operatori economici si 16 institutii sociale si de interes public.

- Durata de implementare a investitiei: 77 luni

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Sarmizegetusa.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului comunei Sarmizegetusa, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sarmizegetusa și Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina de internet www.comuna-sarmizegetusa.ro.

Presedinte de sedinta                                                  Contrasemneaza Secretar General

Dramnescu Dorin Marian                                                    Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 30.05.2023. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0.